阜阳市第一高级职业中学学生宿舍楼空调安装专线工程

竞争性谈判文件

项目编号：XTYZB2019-411

采  购  人：阜阳市第一高级职业中学

采购代理机构：安徽新天源建设咨询有限公司

二○一九年七月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	3

第三章  评审办法	18

第四章 合同条款及格式	23

第五章 工程量清单  招标控制价	29

第六章 技术规范	30

第七章 响应文件格式	31

# 竞争性谈判公告

阜阳市第一高级职业中学学生宿舍楼空调安装专线工程竞争性谈判公告

安徽新天源建设咨询有限公司受阜阳市第一高级职业中学的委托，现对阜阳市第一高级职业中学学生宿舍楼空调安装专线工程进行竞争性谈判，欢迎具备条件的国内供应商参加谈判。

一、项目名称及内容

1、项目编号：XTYZB2019-411

2、项目名称：阜阳市第一高级职业中学学生宿舍楼空调安装专线工程

3、项目单位：阜阳市第一高级职业中学

4、资金来源：财政资金

5、项目预算：152904.86元

6、工    期：20日历天

7、工程规模：阜阳市第一高级职业中学学生宿舍楼空调安装专线工程,项目总投资约15.3万元，具体内容详见竞争性谈判文件及工程量清单，工程量以实际工程量为准。

8、采购范围：包含但不限于竞争性谈判文件及工程量清单所包含的全部工程的施工及保修。

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、供应商资质要求：企业具有独立法人资格，具有具备机电工程专业二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

5、项目经理资格要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核（建安B证），且投标截止时间前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从原任职撤离。

6、本项目不接受联合体响应。

三、报名及谈判文件发售办法

1、谈判文件发售时间：2019年7月17日至2019年7月27日9时00分（注：不少于3个工作日）

2、谈判文件售价300元，售后不退。供应商须在投标截止时间前1小时内到谈判地点交纳费用并领取收据，未缴纳费用的供应商，采购人将拒绝接受其投标文件。

3、报名方式：

- 凡有意参加投标者，自2019年7月17日起可在安徽省招标投标信息网(http://www.ahtba.org.cn)下载谈判文件.本公告同时发布在安徽新天源建设咨询有限公司网站（http://www.xtyzx.com）和阜阳市第一高级职业中学网站（http://www.fyyzg.com）。

四、谈判时间及地点

1、谈判时间：2019年7月27日上午9时00分

2、谈判地点：阜阳市颍州区金悦金融中心写字楼B栋11楼一号会议室

五、响应文件提交时间、截止时间及地点

1、响应文件提交时间：响应文件提交截止时间前1小时内。

2、响应文件提交截止时间：同谈判时间。

3、响应文件提交地点：同谈判地点。

六：联系方法

1.采购人：阜阳市第一高级职业中学

联系人：余雷

电话：0558-2278450

2.采购代理机构：安徽新天源建设咨询有限公司

地址：阜阳市颍州区金悦金融中心写字楼B栋11楼

联系人：李工、王茜

电话：0558-2177133    18105586306

2019年7月17日

# 第二章 供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：阜阳市第一高级职业中学 联系人：余雷 电话：0558-2278450 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构： 安徽新天源建设咨询有限公司 联系人：李工 王茜 电话：0558-2177133 18105586306 地址：阜阳市颍州区金悦金融中心写字楼B栋11楼 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 阜阳市第一高级职业中学学生宿舍楼空调安装专线工程 |
| 1.1.4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.1.5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.1 | 工程地点 | 阜阳市第一高级职业中学 |
| 1.2.2 | 工程规模 | 阜阳市第一高级职业中学学生宿舍楼空调安装专线工程,项目总投资约15.3万元，具体内容详见竞争性谈判文件及工程量清单，工程量以实际工程量为准。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 包含但不限于竞争性谈判文件及工程量清单所包含的全部工程的施工及保修。 |
| 1.3.2 | 工期 | 20日历天 |
| 1.3.3 | 工程质量 | 合格 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、 能力 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目不接受联合体投标； 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、供应商资质要求：企业具有独立法人资格，具有具备机电工程专业二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 5、项目经理资格要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核（建安B证），且投标截止时间前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从原任职撤离。 6、本项目不接受联合体响应。 |
| 1.5 | 是否接受联合响应 | 不接受 |
| 1.6 | 踏勘现场 | 不集中组织（供应商可自行勘察现场） |
| 1.7 | 响应预备会 | 不召开 |
| 1.8 | 分 包 | 不允许 |
| 1.9 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 竞争性谈判文件的澄清、修改及答疑 |
| 2.2.1 | 供应商对竞争性谈判文件提出异议的截止时间 | 响应截止时间3个工作日前。 接受异议的电子邮箱：tydl88888@163.com |
| 2.2.2 | 采购人对供应商提出异议的答复 | 在安徽省招标投标信息网上（http://www.ahtba.org.cn）上发布 |
| 2.3.1 | 竞争性谈判文件的澄清及修改 | 采购人对已发出的竞争性谈判文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的应在响应截止时间3个工作日前，在安徽省招标投标信息网http://www.ahtba.org.cn）上发布，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 |
| 2.3.2 | 费用承担 | 1、采购代理服务费：以成交价为基数，参照原国家计委计价【2002】1980号、【2003】857号及皖价服【2011】70号文件收取，不足1500元按照1500元收取 2、工程量清单、最高投标限价编制费：以成交价为基数，参照皖价服【2007】86号文件收取，不足1500元按照1500元收取 收取方式：现金或转账，以上费用不单独列出，投标供应商自行考虑。成交人须在领取成交通知书前支付以上费用。 |
| 2.3.3 | 供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间 | 无需确认 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | 谈判保证金：2000元 ； 保证金形式：现金 开标现场封密封提交，信封上注明单位名称。 未成交人的保证金开标后当场退还，成交人的保证金待签订合同后退还。 注：成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后退还。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选响应 方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | 符合竞争性谈判文件要求 |
| 3.7.1 | 响应文件副本份数 | 纸质版文件：正本1份,副本3份，每册均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。响应文件一律胶装，不得活页装订，否则按无效标处理. |
| 3.7.2 | 是否要求供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版 | 要求，响应文件电子版（U盘）内容共1份。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 采购人名称： 供应商名称： (项目名称)响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 响应文件递交、截止时间 | 截止时间：2019年7月27日9时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 阜阳市颍州区金悦金融中心写字楼B栋11楼一号会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2019年7月27日 9时00 分（北京时间） 谈判地点：阜阳市颍州区金悦金融中心写字楼B栋11楼一号会议室 |
| 5.2.1 | 谈判顺序 | 密封情况检查：供应商检查 谈判顺序：按响应文件递交的先后顺序进行 |
| 5.2.2 | 人员到场 | 开标时供应商法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（单独提交一份）及本人身份证原件签名报到参加谈判会。在递交响应文件的同时进行验证，请供应商在递交文件的时候准备好相关证件。未通过核验的，采购人拒绝接收其响应文件。开标时各供应商仅限法人或授权委托人进入开标室。 |
| 6.1 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人及以上单数。 谈判专家确定方式：从依法组建的评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额为成交合同金额的10% ，成交供应商在签订合同前须将履约保证金转入采购人指定账户，否则视为投标供应商放弃成交资格，其投标保证金不予退还。项目验收合格后转为质量保证金，一年后无质量问题全额无息退还。 注：转入履约保证金时须注明相关信息，例：XX项目（项目编号）的履约保证金。合同价款支付方式，验收合格后且审计后支付审计价款的97%。剩余3%待一年后无质量缺陷时付清。 |
| 8.最高响应上限 |  |  |
| 8.1 | 最高响应上限 | 本项目控制价为：152904.86元 最高响应上限为：取控制价为最高响应上限。 响应报价高于或等于最高响应上限的响应文件，均按无效标处理。 |
| 9 | 谈判文件的澄清、修改将在安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）发布。供应商自行在网上查询，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性谈判文件的澄清、修改及最高响应上限未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。 |  |
| 10 | 供应商投标时采用固定总价报价方式，供应商不再对清单进行分项报价，供应商报价浮动率=成交价/最高投标限价*100%，（其中暂列金额、暂估价应同时扣减后计算）。 工程量清单工程量的确认：由采购人编制的工程量清单，作为本次采购报价的基础依据，供应商应在投标答疑截止时间前对采购人提供的工程量清单和施工图工程量进行核算并提出异议，分项工程量误差在正负3%之内不调整，若供应商没在规定的期限内提出异议，以供应商成交价所报价格作为合同价款结算依据；若经供应商核算清单项目工程量误差在正负3%之外或漏项、错项的，则供应商须在投标截止时间7日前须提供相应的工程量计算书，以利采购人及时核对，并以采购人重新确定的清单工程量作为报价依据，开工后工程量一律不予调整（设计变更、经济签证、工程联系单等除外）。 技术规范要求的费用应包括在投标报价中。在设计图中如没图示、或没表达明确的，且各投标单位没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在投标总价内。 |  |

# 1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对施工进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

# 1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2建设规模：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表。

# 1.4 供应商资格要求

- 1.4.1供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- （1）资质条件：见供应商须知前附表；

- （2）信誉要求：见供应商须知前附表;

- （3）项目负责人资格：见供应商须知前附表；

- （4）其他要求：见供应商须知前附表。

- 1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- （1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

- 1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

- （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- （3）为本项目的监理人；

- （4）为本项目的代建人；

- （5）为本项目提供采购代理服务的；

- （6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

- （7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

- （8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

- （9）被责令停业的；

- （10）被阜阳市行政主管部门或监督部门暂停或取消投标资格的；

- （11）财产被接管或冻结的；

- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

# 1.5 费用承担

- 1.5.1供应商准备和参加响应活动发生的费用自理。

- 1.5.2采购代理服务费：以控制价为基数，参照原国家计委计价【2002】1980号、【2003】857号及皖价服【2011】70号文件收取，不足1500元按照1500元收取。

- 1.5.3工程量清单、招标控制价编制费：以控制价为基数，参照皖价服【2007】86号文件收取，不足1500元按照1500元收取。

- 1.5.4以上费用不单独列出，供应商自行考虑。成交人在领取成交通知书前支付以上费用。

# 1.6 保密

参与采购响应活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

1.9.1采购人不组织踏勘现场 ，供应商根据响应文件需要自行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

# 1.10 响应预备会

本项目不组织召开响应预备会。

# 1.11 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

# 1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性谈判文件某些要求的，偏离应当符合竞争性谈判文件规定的偏离范围和幅度。

# 2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规范；

（6）响应文件格式；

（7）采购人、采购代理机构意见。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改及答复，构成竞争性谈判文件的组成部分, 竞争性谈判文件及竞争性谈判文件的澄清、修改及答疑前后不一致的，以最后时间发出的为准。

# 2.2 竞争性谈判文件的异议答复

- 2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有异议，应在供应商须知前附表规定的时间前以电子邮件形式要求采购人对竞争性谈判文件予以回复，提出异议时须注明项目名称及项目编号否则不予接收。

- 2.2.2采购人对供应商提出异议的答复将在安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）上发布，但不指明澄清问题的来源。

- 2.2.3 供应商自行在安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）查询，无需确认。

# 2.3竞争性谈判文件的澄清及修改

- 2.3.1 采购人对已发出的竞争性谈判文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,应在响应截止时间3个工作日天前，在安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）上发布，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

- 2.3.2供应商自行在安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）上查询，无需确认。

# 3. 响应文件

# 3.1 响应文件的组成

3.1.2响应文件构成如下：

(1)谈判申请及申明和附件；

(2)法定代表人身份证明及授权委托书；

(3)谈判保证金；

（4）投标报价书；

(5)项目管理机构；

(6)资格审查材料；

(7)其他材料；

# 3.2报价要求

3.2.1报价货币：币种为人民币。

3.2.2报价内容：报价应是竞争性谈判文件所确定的范围内全部工作内容的价格体现。应包括材料、机械、设备、劳务、管理、措施、利润、税金、维护、缺陷修补和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定的各项费用，如有漏项，结算时不予调整；供应商根据采购人提供有关技术资料，自行计算，如有计算错误、漏项，结算时不予调整。

3.2.3报价方式：本工程采用总价报价方式。

3.2.4报价的计价方法：供应商应根据采购人提供的本竞争性谈判文件和相关计费依据，结合项目所在地市场行情、企业自身综合实力，综合市场风险、施工风险、政策性风险等各种风险因素编制竞争性报价，且报价不得低于成本价。

# 3.3 响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

# 3.4 谈判保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式、递交方式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 条要求提交谈判保证金的，其响应文件作无效标处理。

3.4.3成交人以外的供应商谈判保证金将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还。

- 3.4.4成交人的谈判保证金在成交人签订合同后5个工作日内予以退还。

3.4.5有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）在采购响应活动中串通投标、弄虚作假、以他人名义投标。

(2）供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件。

（3）成交候选人除不可抗力外，放弃成交候选资格的。

(4）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

# 3.5 资格审查资料

3.5.1 供应商在编制响应文件时，应该提供相关资料，使其具备承担本项目施工的资质条件。

3.5.2 如果供应商在送交响应文件时，其财务状况发生变化，或发生重大安全或质量事故，或发生法人合法变更或重组，或由于其他任何情况，导致供应商不能满足本项目的各项条件时，供应商必须在其响应文件中对上述情况进行如实说明，否则，采购人一经查实，将视为供应商弄虚作假，其响应文件作否决响应处理。

3.5.3采购人将进一步核查供应商提供的材料，若在评审期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权对供应商的响应文件作否决其响应处理，并没收其竞谈保证金；若在评审结果公示期间发现作为成交人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格并没收其竞谈保证金；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款中扣除不超过合同总价5%的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

# 3.6 备选响应方案

本项目不接受备选响应方案。

# 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商根据竞争性谈判文件规定签字或盖章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件一律胶装，不得活页装订，否则按废标处理，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见供应商须知前附表。

3.7.6响应文件的内容：

谈判申请及申明、法定代表人身份证明及授权委托书、谈判保证金、项目管理机构、资格审查资料、其它材料。

# 4. 响应

# 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的正本与副本一起包装或分开包装均可，分开包装应清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版单独封装。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 响应文件的封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人应予拒收。

# 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第 2.2.2 项规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.2.5在特殊情况下，采购人如果决定延后递交响应截止时间，应在供应商须知前附表规定的时间前，以通知方式送达所有供应商延后竞谈截止时间。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务相应延后至新的竞谈截止时间。

# 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5. 谈判会

# 5.1 谈判时间和地点

采购人将按照本章供应商须知前附表第5.1款规定的谈判时间和地点召开谈判会，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。采购人在响应截止时间前收到的响应文件不少于3家，应按时召开谈判会。

# 5.2 谈判程序

(l）代理单位按竞争性谈判文件规定的时间、地点组织谈判会。采购人代表、监督代表及所有潜在的供应商参加。

(2）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称

(3）供应商检验各自响应文件的密封情况并签字确认

(4）宣布谈判顺序（即按响应文件递交的先后顺序进行谈判）

(5）征询各供应商对谈判会过程有无异议，如有异议可现场书面（法定代表人或授权委托人签字）提出，如无异议，则后期针对谈判会过程的异议和投诉不予受理。

(6）休会，进入评审、谈判阶段。

(7）谈判结束后，由谈判小组推荐1-3家供应商。

(8）复会，宣布谈判小组评审结果。

5.2.2供应商参加谈判会的要求：见供应商须知前附表。

# 6. 谈判

# 6.1 谈判小组

6.1.1 评审谈判由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由有关工程类等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及工程类等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

# 6.2 评审

谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

# 7.1定标方式

除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，原则上第一成交候选人即为最终成交人，第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人,也可以重新采购。谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

# 7.2评审结果通知

- 7.2.1 采购人在供应商须知前附表规定的媒介发布成交公告。

- 7.2.2在本章第3.3款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

# 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起7天内，根据竞争性谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其谈判保证金不予退还，并由采购人将其行为上报主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还谈判保证金。

# 7.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。  7.4.4 如果根据本章第7.4.1项规定，采购人取消了成交人的成交资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织采购。

# 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。如供应商存在围标、串标、以他人名义投标、弄虚作假、恶意投诉、虚假投诉等行为的、经查证属实的，其提交的谈判保证金不予退还，并记入诚信档案，三年内不得参与阜阳市第一高级职业中学投资项目的投标。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5异议、投诉

8.5.1、受理异议（质疑）的联系方式：

采购代理机构：安徽新天源建设咨询有限公司

联系人：王茜

电  话：18105586306

8.5.2、对竞争性谈判文件的异议（质疑）：

供应商未在本竞争性谈判文件规定的时间内提出澄清要求或未在响应截止时间前3个工作日提出异议（质疑）的，视为其对本竞争性谈判文件无异议（质疑）。

8.5.3、对谈判会过程提出异议（质疑）的，应于谈判会现场提出。

8.5.4、对评审结果的异议（质疑）：

采购响应相关各方对评审结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向代理公司或采购人提出。

（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：

①提出异议（质疑）的供应商的名称、地址及有效联系方式；

②异议（质疑）对象的供应商的名称；

③异议（质疑）事项的基本事实；

④相关请求和主张；

⑤有效线索和相关证明材料；

⑥提出异议（质疑）的供应商是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理：

①书面异议（质疑）材料不完整的；

②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；

③对其他供应商的响应文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；

④违反相关法律法规的。

8.5.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。：

①一年内三次以上投诉均查无实据的；

②捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

③其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

供应商质疑和投诉，最终以“中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法”规定为准。

9、 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10、本竞争性谈判文件解释权

本竞争性谈判文件的解释权归  采购人 所有。

# 第三章  评审办法

谈判小组否决其竞谈的条款

- 供应商有以下情形之一的，初步评审后其投标作废标处理： (1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通投标行为是指： （a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的； （b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； （c）不同供应商委托同一人投标或与同一人联合响应的； （d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （e）不同供应商的响应文件相互混装的； （f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的； （g）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳谈判保证金的； （h）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的； （2）凡在阜阳市行政区域内被各级招投标监督部门或行业主管部门处罚，列入不良记录且在处罚期内的。 (3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 (4)响应文件中的盖章、签字不符合要求的。 (5)投标函填写的实质性信息不能满足竞争性谈判文件要求。 (5) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 (6)供应商递交两份或多份内容不同的响应文件。 (7) 响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。 - 供应商有以下情形之一的，作否决其响应处理： (1)响应报价等于或高于最高响应上限的。 (2)供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明、补正的。 （3）法律、法规规定的其它情形。

# 初步评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性 评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 响应文件签署 | 符合响应文件格式要求。 |
|  | 工期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 工程质量 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 首轮报价 | 只能有一个有效首轮报价，并首轮报价低于最高报价上限 |
| 资格 评审 | 营业执照 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 企业资质 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 安全生产许可证 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 项目经理资质 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 谈判保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.4.1条规定。 |
|  | 其他要求 | 有效并符合竞争性谈判文件要求 |

注：以上参与评审的证书、证件、资料复印件加盖公章胶装在响应文件中。

1. 评审方法

1.1谈判小组依据本章评审标准规定对响应文件进行评审。

1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作否决其响应处理：

1.2.1详见《第三章“评审办法”谈判小组否决其响应的条款》所列内容。

1.3响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，调整或修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.4供应商的报价明显低于其他响应报价，谈判小组认为其响应报价可能低于成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组讨论认定该供应商以低于成本报价竞标，作否决其响应处理。

2. 谈判原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 谈判小组组成及职责

3.1谈判小组

谈判小组由采购人依法组建。所有谈判小组成员推举产生谈判小组组长。

3.2 谈判小组的职责

谈判小组应当根据评审办法，对响应文件进行评审和比较，对所有参加谈判的供应商的最终技术服务解决方案实施谈判和评审，向采购人推荐成交候选人或根据采购人的授权直接确定成交人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对各自评审结果负责，并在评审报告上签字确认。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。

4. 评审程序

评审准备、初步评审、详细评审。

4.1评审准备

谈判小组熟悉评审工作情况：

(1)听取采购人或者其委托的工程采购代理机构对采购项目情况的介绍。

(2)阅读、研究竞争性谈判文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：采购的目标、采购项目的范围和性质、竞争性谈判文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3)熟悉竞争性谈判文件规定的评审标准和评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素。

(4)核对评审工作用表。

4.2初步评审

符合性评审和资格评审。谈判小组依据上述标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未通过，不得进入详细评审，响应文件作无效标处理。

4.3 详细评审

只有通过初步评审才能够进入本阶段评审。

4.3.1商务评审：

（1）谈判小组发现供应商的竞谈报价明显低于其他竞谈报价，使得其响应报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

（2）谈判小组审查响应文件，包括工程响应报价的校核、审查全部数据计算的正确性，看其是否有计算或表达上的错误：当响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。调整或修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

（3）响应报价

- 本项目实行经评审有效最低价法，即在能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，所有能继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价，按最终报价由低到高的次序推荐1～3名成交候选人。

本项目采用2次报价的方式进行评标。评标委员会根据评标情况，要求通过资格性审查的投标单位在规定的时间内同时书面提出二次报价及有关承诺（填写《最终响应报价表》并递交），不同意二次报价的或在提交第二次报价之前退出谈判的或超出规定时间没有进行第二次报价的投标单位均被视为自动放弃投标，投标单位的二次报价须低于其一次报价的最低价，否则视为无效报价。

4.4 推荐成交候选人：

4.4.1经初步评审、详细评审后，按谈判小组推荐的3家供应商的最后报价由低到高的次序推荐1～3名成交候选人。

4.4.2若最低响应报价出现相同的情况时，则相同报价的供应商重新报价（每轮报价均须低于其上一轮报价的最低价，否则为无效报价）直至决出次序为止。

4.4.3成交候选人在公示期间接受社会监督，一经发现涉嫌伪造现象，将取消其成交资格，谈判保证金将予以没收。为便于对弄虚作假行为查实，更好的对成交人进行监督管理。

- 5.3 响应文件的澄清和补正

- 5.3.1在评审过程中，谈判小组应以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 5.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

- 5.3.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

- 5.4 评审结果

- 5.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，谈判小组按照评审结果推荐 1-3名成交候选人，并标明排列顺序。

- 5.4.2 谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

- 5.4.3依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人,依次类推；或重新采购。

- 6. 适用范围

适用于本项目。

# 第四章 合同条款及格式

使用（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）

专用合同主要条款

- 1.3法律

- 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定。

- 1.5 合同文件的优先顺序

- 合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

- 1.13工程量清单错误的修正

- 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整 。

- 允许调整合同价格的工程量偏差范围：   ／  。

- 1.7 联络

- 1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

- （5）承包人提交的竣工资料的内容：施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程竣工图、工程竣工总结  。

- 承包人需要提交的竣工资料套数： 3 套 。

- 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

- 承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15日内。

- 承包人提交的竣工资料形式要求：      /      。

- （6）承包人应履行的其他义务：

- （1）开工前做好施工现场道路的硬化处理，确保不出现卷泥上路，施工现场围墙符合JGJ59—99标准及有关部门对文明施工的要求。

- （2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责并承担相关费用。

- （3）向发包人提供的办公室和生活房屋及设施的要求：为监理单位免费提供足够的办公室。

- （4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作由承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所发生的相关费用由发包人承担。

- （5）施工场地清洁卫生的要求：符合阜阳市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。

- （6）应提供计划、报表的名称及完成时间：/

- 3.2 项目经理

- 3.2.1 项目经理：

- 姓名：                                                                  ；

- 身份证号：                                                              ；

- 建造师执业资格等级：                                                    ；

- 建造师注册证书号：                                                      ；

- 建造师执业印章号：                                                      ；

- 安全生产考核合格证书号：                                                ；

- 联系电话：                                                              ；

- 电子邮箱：                                                              ；

- 通信地址：                                                              ；

- 承包人对项目经理的授权范围如下：                                        ；

- 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 施工现场项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程施工专职项目经理，必须参加各种例会和打卡考勤，发包人对项目经理进行打卡考勤。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人同意，方可更换，并分别支付发包人违约金3万元和1万元。项目经理、技术负责人必须保证每个月不少于22天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于6小时。

- 承包人未提供劳动合同，以及没有未项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   /                。

- 3.2.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：首次支付违约金1000元；第二次支付违约金2000元；第三次将视为违约，发包人有权中止合同，同时履约保证金不予退还。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付发包人违约金3万元，发包人有权中止合同，同时履约保证金不予退还  。

- 3.2.4 发包人要求更换项目经理的： 因项目经理原因影响工程质量、进度，发包人要求更换项目经理的，更换后的项目经理资历、水平不得降低，因原项目经理造成的损失由承包人承担。

- 3.7 履约担保

- 承包人是否提供履约担保： 是  。

- 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  成交价的10%，转入业主指定账户，期限至工程竣工验收合格 。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

- 5.1.1 特殊质量标准和要求：        /       。

- 关于工程奖项的约定：           /        。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

- 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  符合现行相关规定    。

- 7.5 工期延误

- 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

- 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延期竣工一天，承包人支付发包人500元违约金；工程延期20日以上的，每日按1000元向发包人支付违约金；违约金最高限额为合同价款的10%；延期竣工30天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

- 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     /   。

- 7.9 提前竣工的奖励

- 7.9.2提前竣工的奖励： 每提前竣工一天，发包人支付承包人  /  元的奖金；奖金最高限额为合同价款的/ % 。

- 10. 变更

- 10.1变更的范围

- 关于变更的范围的约定：执行通用条款。

- 10.8 暂列金额

- 合同当事人关于暂列金额使用的约定：   按相关规定执行    。

- 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

- 市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整 。

- 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

- 第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

- 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /  ；

- 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

- （2）关于基准价格的约定：   /     。

- 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

- ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

- ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

- 第3种方式：其他价格调整方式：      /     。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

- 本合同价款采用第 2  种方式确定。

- 1、单价合同。

- 综合单价包含的风险范围：   /    。

- 风险费用的计算方法：      /    。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：     /    。

- 2、总价合同。

- 总价包含的风险范围： 人工、材料、机械费用的市场价格变化。除政策性调整及不可抗力以外的其他风险 。

- 风险费用的计算方法： 投标供应商在投标报价时已考虑，不再另行计取。

- 风险范围以外合同价格的调整方法： 由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据，并执行阜阳市政府相关文件规定。

- 招标控制价中已列项目，按招标控制价中的综合单价*报价浮动率

- 工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由投标供应商在投标报价中自行考虑费用，视为投标供应商已列入投标总价中。

- 工程变更中的报价：采购人控制价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；

- 承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照谈判文件重新组价；其中材料价格按采购人控制价中的材料价格执行；若控制价中没有，执行编制招标控制价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分时按招标控制价与成交人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

- 3、其他价格方式：      /      。

- 12.4 工程进度款支付

- 12.4.1 付款周期：验收合格后且审计后支付审计价款的97%。剩余3%待一年后无质量缺陷时付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

- 关于进度付款申请单编制的约定：  另行约定  。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

- （1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

- （2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     另行约定  。

- （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

- 13.2.5移交、接收全部与部分工程

- 承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后7日内。

- 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行相关规定。

- 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行相关规定  。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工付款申请

- 承包人提交竣工付款申请单的期限：  另行约定 。

- 竣工付款申请单应包括的内容：  另行约定 。

- 14.2 竣工结算审核

- 发包人审批竣工付款申请单的期限：   另行约定 。

- 发包人完成竣工付款的期限： 另行约定 。

- 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  另行约定。

- 14.4 最终结清

- 14.4.1 最终结清申请单

- 承包人提交最终结清申请单的份数： 另行约定。

- 承包人提交最终结算申请单的期限：另行约定。

- 14.4.2 最终结清证书和支付

- （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：另行约定。

- （2）发包人完成支付的期限：另行约定。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2缺陷责任期

- 缺陷责任期的具体期限： 执行通用条款及相关规范、标准  。

- 15.3 质量保证金

- 关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

- 质量保证金采用以下第  2 种方式：

- （1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ；

- （2）  3  %的工程款；

- （3）其他方式:   /     。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

- 质量保证金的扣留采取以下第   种方式：

- （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

- （3）其他扣留方式:  /     。

- 关于质量保证金的补充约定：    /    。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

- 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

- 17.4 因不可抗力解除合同

- 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 /   天内完成款项的支付。

- 20.4仲裁或诉讼

- 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：

- （1）向阜阳仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向 阜阳市 人民法院起诉。

- 21补充条款：  /

21.1 本工程施工期间，违反廉洁纪律规定的，采购人有权终止合同。

21.2需要补充的其他内容：

备注：本合同仅为参考合同，具体以双方最终签订的合同为准。

# 第五章 工程量清单  招标控制价

- 工程量清单 招标控制价（随同竞争性谈判文件发布，供应商自行下载）

# 第六章 技术规范

## 一、一般标准和技术规范

## 1.一般标准和技术规范

## 1.1本采购工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

## 二、特殊标准和技术规范

## 2.特殊标准和技术规范

2.1根据设计要求，本采购工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：    /      。

## 工程技术要求

____________/____________。

# 第七章 响应文件格式

正/副本

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

本项目拟任项目经理：                     （签字或盖章）

年     月    日

# 1.谈判申请及申明

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了              （项目名称）竞争性谈判文件的全部内容（含本项目答疑及补充通知），在考察工程现场后，我方愿以投标价人民币（大写）         元（￥      ）总报价（首轮响应报价），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      ，工期    日历天。

2.我方拟派的项目经理为姓名      性别：      年龄：     ，     专业   级注册建造师。

3.随同本谈判申请及申明提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本谈判申请及申明递交的谈判申请及申明附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本谈判申请及申明连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：                                                                                  2019年    月    日

最终响应报价表

供应商名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 响应报价 | 小写: (元) 大写: |
| 工程质量 |  |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 备注 |  |

备注：1、上述日期均以日历天为单位，包括法定节假日。

2、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在总报价之内。

4、响应价格为固定不变价。在合同期内，该价格不因市场价格的变动而发生变动。

5、本表可不装订在响应文件中，另多备几份手持并加盖公章后以备二轮报价所用。

6. 投标供应商后期投标报价浮动率的计算按以下方式进行计算

投标报价浮动率 =【最终投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

供应商：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月  日

附件一：

投标供应商诚信承诺书

我单位参加本次投标，郑重承诺如下：

1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和成交候选人资格。

2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和成交候选人资格并承担相应的法律责任。

3．本次采购如我单位为成交候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃成交候选人资格，否则承担相应法律责任。

4、我单位成交后，严格按照竞争性谈判文件和响应文件的约定进行签订合同，否则承担相应的责任。

5、我单位若达不到谈判公告投标供应商资格要求条件参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。

6、我单位承诺不存在以下不良信用记录：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

出现上述情形之一的，我方同意谈判保证金不予退还和一定期限内不参与阜阳市第一高级职业中学政府采购活动，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

- 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人的身份证正反面复印件

供应商：             （盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

日   期：      年     月     日

授权委托书

本人      （姓名）系                （投标供应商名称）的法定代表人，现委

托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证正反面复印件。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字或盖章）

年   月    日

3.投标报价书

投  标  总  价

工程名称：

投标总价（大写）：

供 应 商：                                        （单位盖章）

法定代表人

或其委托代理人：                                     （签字或盖章）

编制人：                                     （盖造价专业人员专用章）

编制时间：        年      月      日

3.1投标报价表

投标报价表

项目名称：

供应商：

| 投标总报价（元） | 投标总价与最高投标限价的差额（元） | 投标报价浮动率 | 投标总报价中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） |  | 暂列金额（元） |
|  |  |  | 此两项金额与最高投标限价中的金额保持一致，不得更改。 |  |  |
|  |  | （ ）% | / | / |  |
| 承诺：如我单位成交，我方严格按照谈判文件的约定签订合同，且遵守谈判文件约定的方式结算。 |  |  |  |  |  |

投标报价浮动率=【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

4.项目管理机构

4.1项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

4.2主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、安全生产考核合格证等资料复印件；其他主要人员后附。

5.资格审查资料

# 5.1 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 本项目拟任项目经理 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 注册建造师执业资格证书号 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 安全生产考核合格证号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 职称证书 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。所附复印件需加盖供应商单位公章。

6.投标供应商须知前附表规定的其它材料。

供应商根据本项目情况需要提供的其他材料。

本项目的竞争性谈判文件，我们确认。 采购人：阜阳市第一高级职业中学 联系人：余雷 电话：0558-2278450 （单位盖章） 2019年7月

招 采购代理机构：安徽新天源建设咨询有限公司 联系人：李工、王茜 电 话：0558-2177133 18105586306 （单位盖章） 2019年7月

第八章   采购人、采购代理机构意见